TRACEFORGE

Project Brief & Development Roadmap

Windows Application Diagnostics Platform

Основной стек: C# + WinUI 3  |  C++20 + Win32  |  Named Pipes  |  SQLite  |  Visual Studio

Назначение этого файла: загружать в будущие чаты, чтобы продолжать разработку без потери архитектурных решений и плана версий.

# 1. Краткая идея продукта

TraceForge — desktop-инструмент для Windows, который помогает разработчику или техническому пользователю понять, что происходит с программой до, во время и после проблем: высокий CPU/RAM, зависание, деградация производительности или падение.

Главный принцип: AI добавляется только после надежного диагностического ядра. TraceForge сначала собирает факты, затем объясняет их.

# 2. Зачем этот проект нужен для портфолио

Показывает системное программирование: Win32, процессы, потоки, память, DLL, сеть, crash dumps и Windows Event Log.

Показывает современную desktop-разработку на C#: WinUI 3, MVVM, async/await, локальные данные, отчеты и UX.

Показывает смешанную архитектуру C# + C++ без C++/CLI: UI и low-level Agent разделены отдельными процессами и общаются через IPC.

Показывает engineering discipline: тесты, CI, версии, Definition of Done, профилирование overhead и релизный процесс.

Имеет понятную реальную ценность: разработчик может приложить отчет TraceForge к issue или сравнить две версии приложения.

# 3. Пользователи и основные сценарии

| Кто | Что делает в TraceForge |
| --- | --- |
| Разработчик desktop-приложения | запускает приложение через TraceForge, смотрит CPU/RAM, зависания, модули, сеть и crash timeline. |
| Open-source maintainer | получает диагностический отчет от пользователя вместо фразы «программа просто упала». |
| QA / тестировщик | сохраняет сессии и сравнивает поведение разных сборок. |
| Технический пользователь | видит, какой процесс потребляет ресурсы и какие события произошли перед проблемой. |

# 4. Зафиксированные архитектурные решения

| Решение | Выбор |
| --- | --- |
| Основная IDE | Visual Studio. Проект ведется как единое решение TraceForge.sln. |
| UI | C# + WinUI 3 / Windows App SDK. |
| Low-level core | Отдельный TraceForge.Agent.exe на C++20. |
| IPC | Named Pipes. Формат сообщений на первом этапе — versioned UTF-8 JSON. |
| Хранилище | SQLite для sessions, samples, incidents и settings. |
| Windows APIs | Win32, Toolhelp32/PSAPI, PDH/process times, IP Helper, Event Log, DbgHelp/MiniDump. |
| AI | С версии v0.5. Через абстракцию provider, с privacy controls и только на основе структурированных диагностических фактов. |
| Платформа | Windows-first. Не распыляться на macOS/Linux до стабильного v1.0. |

# 5. Предлагаемая структура решения

TraceForge/
├─ TraceForge.sln
├─ src/
│  ├─ TraceForge.App/          # C# WinUI 3 UI
│  ├─ TraceForge.Application/  # C# use cases / orchestration
│  ├─ TraceForge.Data/         # C# SQLite repositories
│  └─ TraceForge.Agent/        # C++20 collectors / incident engine
├─ contracts/                  # IPC schema / protocol docs
├─ tests/
│  ├─ TraceForge.App.Tests/
│  └─ TraceForge.Agent.Tests/
├─ docs/                       # architecture, build, release docs
├─ assets/                     # logo, screenshots, demo media
└─ scripts/                    # build/release utilities

# 6. Как программа работает во время выполнения

Пользователь открывает TraceForge.App и выбирает уже работающий процесс или запускает целевое приложение из TraceForge.

C# Application Layer отправляет команду TraceForge.Agent через Named Pipes.

C++ Agent обращается к Windows API и собирает процессы, CPU, RAM, threads, modules, network и другие системные данные.

Agent отправляет метрики и события в UI; данные нужной детализации сохраняются в SQLite.

Black Box хранит rolling-окно последних 30–60 секунд критичных событий. При crash/hang окно фиксируется как incident snapshot.

Crash pipeline добавляет Event Log / MiniDump / faulting module и другие доступные артефакты.

Report Builder формирует JSON + HTML отчет; пользователь может сохранить отчет и .dmp.

Начиная с v0.5 AI Diagnostics получает структурированный контекст отчета и отвечает на вопросы, не подменяя первичные факты.

# 7. Технологический стек

| Технология | Роль |
| --- | --- |
| C# + .NET | UI, orchestration, reports, data access |
| WinUI 3 | Windows UI |
| C++20 | Agent, collectors, incident engine |
| Win32 API | Processes/threads/modules/permissions |
| Toolhelp32 / PSAPI | Process/module/memory inspection |
| PDH / process times | CPU metrics |
| IP Helper API | TCP/UDP connections |
| DbgHelp / MiniDumpWriteDump | Crash dumps / symbols |
| Windows Event Log / WER | Crash correlation |
| Named Pipes | Local IPC |
| UTF-8 JSON | IPC/report contract |
| SQLite | Local sessions and incidents |
| xUnit | C# tests |
| GoogleTest | C++ tests |
| GitHub Actions | Windows CI |
| Visual Studio + CMake | IDE/build workflow |

# 8. План версий

## v0.1 — Core Monitoring Foundation

Создать TraceForge.sln, C# WinUI 3 shell и C++ Agent.

Настроить Named Pipes и простой JSON protocol.

Получить список процессов Windows.

Realtime CPU/RAM monitoring.

Process Details и графики.

SQLite sessions/samples.

Базовые тесты и Windows CI.

Done: решение стабильно собирается и мониторит реальные процессы без зависания UI.

## v0.2 — Process Inspector

Process tree, threads, loaded modules/DLL.

Handles/open files там, где это безопасно и доступно.

TCP/UDP connections per process.

Поиск, фильтры, корректная обработка Access Denied.

Экспорт snapshot в JSON.

Done: TraceForge становится полезным process inspector.

## v0.3 — Crash Diagnostics

Abnormal exit detection.

Windows Event Log / WER correlation.

MiniDump capture в контролируемых сценариях.

Exception code, faulting module, symbols/PDB когда доступны.

JSON + HTML diagnostic report.

Retention policy для dumps/logs.

Done: тестовый crash приводит к воспроизводимому отчету и набору артефактов.

## v0.4 — Black Box

Ring buffer последних 30–60 секунд.

Unified event timeline.

Hang detection.

Rule-based anomalies: memory spike, CPU saturation, thread explosion и др.

Freeze incident snapshot при crash/hang.

Overhead benchmark самого TraceForge.

Done: можно увидеть последовательность событий непосредственно до инцидента.

## v0.5 — AI Diagnostics

Diagnostic Context Builder.

Provider abstraction для remote/local моделей.

Ask TraceForge: «Почему упало?», «Что тормозит?», «Что изменилось?»

Grounded explanation с опорой на evidence.

Compare sessions/builds.

Privacy controls и preview отправляемого контекста.

Done: AI не фантазирует вместо фактов и работает поверх диагностического отчета.

## v1.0 — Product & Developer Tool

Launch & monitor target application.

Startup profiling и performance budgets.

Installer и безопасная стратегия обновления.

Settings, internal diagnostics, documentation, CONTRIBUTING.

Compatibility matrix и security/privacy review.

Public GitHub Release, demo video, screenshots, benchmark и landing page.

Done: TraceForge можно установить и реально использовать как публичный продукт.

# 9. Правила разработки, которые должны сохраняться в будущих чатах

Разрабатывать небольшими работающими шагами. После каждого шага solution должен снова собираться.

Не внедрять AI раньше v0.5 и не использовать AI как замену первичным системным данным.

Low-level Windows logic держать в C++ Agent; UI, orchestration и presentation — в C#.

Не связывать C# и C++ через сложный in-process interop без необходимости. Базовый контракт — отдельные процессы + Named Pipes.

Каждое изменение должно иметь Task ID из Roadmap и понятный Definition of Done.

После завершения задачи обновлять Excel: Status, Notes, при необходимости Dev Log.

Ошибки доступа к чужим/системным процессам не должны ронять TraceForge. Показывать понятный статус и продолжать работу.

Performance overhead является продуктовой метрикой. Сложные collectors добавлять только после измерения.

Публичный репозиторий поддерживать как продукт: README, screenshots, architecture docs, releases, tests и CI.

Перед крупным архитектурным изменением сначала объяснить, зачем оно нужно и какую текущую проблему решает.

Windows-first до v1.0. Не тратить время на кроссплатформенность на ранних версиях.

В будущих чатах начинать с текущего Task ID и последней записи Dev Log, а не перепроектировать TraceForge с нуля.

# 10. Как вести Excel-трекер

00 Dashboard — автоматическая сводка общего прогресса и прогресса по версиям.

01 Roadmap — главный список задач. Менять колонку «Статус» через выпадающий список; вся строка перекрашивается автоматически.

02 Versions — границы версий и критерии выхода.

03 Tech Stack — принятые технологии и их роль.

04 Architecture — ответственность компонентов.

05 Dev Log — журнал реальных изменений после каждой рабочей сессии: дата, Task ID, результат, ошибка, следующий шаг.

06 Backlog — идеи, которые нельзя смешивать с обязательным scope текущей версии.

# 11. Текущее состояние на 14.08.2026

Название проекта: TraceForge.

Направление: Windows Application Diagnostics Platform.

Выбран стек C# + C++.

Основная IDE: Visual Studio.

По предоставленному скриншоту установлены ключевые workloads: «Разработка классических приложений .NET», «Разработка классических приложений на C++» и «Разработка приложений WinUI».

ASP.NET, Python и Node.js также установлены, но для TraceForge v0.1 они не обязательны.

Разработка исходного кода TraceForge еще не начата.

TF-001 (подготовка Visual Studio) отмечен как готовый. Следующий инженерный шаг: TF-002/TF-003 — репозиторий и создание TraceForge.sln.

# 12. Что делать в следующем чате

Стартовый запрос для продолжения: «Продолжаем TraceForge. Загружаю Project Brief и Excel Roadmap. Текущий шаг — TF-002/TF-003. Помоги создать решение Visual Studio и проекты строго по зафиксированной архитектуре».

1.  Создать/подтвердить GitHub-репозиторий TraceForge.

2.  В Visual Studio создать пустое решение TraceForge.sln.

3.  Создать C# WinUI 3 проект TraceForge.App.

4.  Создать C++ проект TraceForge.Agent.

5.  Настроить общую структуру папок и первый build.

6.  Только после успешной сборки перейти к Named Pipes ping/pong.